项目编号：DYAHKCJKQ-11-05

淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目

招标文件

招   标   人： 淮南经济技术开发区第二小学 （盖章）

招标代理机构：  安徽科创工程项目管理有限公司  （盖章）

二〇二一年十一月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知及投标须知前附表	3

第三章  合同主要条款	10

第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）	29

第五章  工程量清单	36

第六章  投标文件格式	37

第一章  招标公告

淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目招标公告

安徽科创工程项目管理有限公司受淮南经济技术开发区第二小学的委托，对淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人前来投标。

- 工程名称：淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目

2、项目编号：DYAHKCJKQ-11-05

3、资金来源：财政资金

4、招标控制价： 1763002.63元 ，其中暂列金额90000元

5、招标内容：淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目改造建设南大门、桥涵、校园道路、排水、围墙、绿化等内容。具体详见工程量清单、图纸及补充答疑等全部内容。

6、投标人资格要求（本项目采用资格后审方式确定合格的投标人）：

6.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

6.2拟派项目经理需具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核B证,且注册在投标单位（提供至投标截止时间止往前追溯半年内连续三个月的社保证明）。

6.3本工程不接受联合体投标。

7、信誉要求：投标时需提供信誉承诺书。

供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： 
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； 
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

8、工期：60日历天

9、招标文件的获取时间及方式：

时间：自公告发布之日起至开标前（北京时间）

地点：淮南经济技术开发区管理委员会网站（http://jkq.huainan.gov.cn/index.html）

方式：网上自行下载。售价：0元

10、开标时间、开标地点及投标截止时间

开标时间：2021年11月25日 15时00分（北京时间）

开标地点：淮南市经济技术开发区管理委员会10楼开标室

投标截止时间：2021年11月25日 15时00分（北京时间）

11、联系方式：

招标人：淮南经济技术开发区第二小学

联系人：张工

电  话：18055489109

代理机构：安徽科创工程项目管理有限公司

联系人：邓宏瑶

电  话：13721152147

第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目 建设地点：淮南经济技术开发区 资金来源：财政资金 计划工期：60日历天 招标方式：公开招标 |
| 2 | 招标内容：淮南经济技术开发区第二小学改扩建一期项目改造建设南大门、桥涵、校园道路、排水、围墙、绿化等内容。具体详见工程量清单、图纸及补充答疑等全部内容。 标段划分：1个标段 招标控制价： 1763002.63元 ，其中暂列金额90000元 。投标人的投标报价不得高于控制价，否则其报价文件为无效报价 质量：合格 |
| 3 | 投标保证金要求：本项目无须投标保证金 |
| 4 | 投标有效期为 60 天 |
| 5 | 踏勘现场：投标人自行踏勘 |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份，U盘一份 |
| 7 | 投标文件递交地点：淮南经济技术开发区管委会大楼 十 楼会议室 投标文件递交截止时间：2021年11月25日15：00（北京时间）。 开标地点：同投标文件递交地点 开标时间：同投标文件递交截止时间（北京时间）。 |
| 8 | 开标现场需要提供材料：法定代表人提供身份证原件及法定代表人身份证明，或被授权人提供身份证、授权委托书原件。 |
| 9 | 正本一份、副本四份，U盘随正本密封，并在投标文件及封袋上正确标明“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准； 每一封件均应标记： （1）项目名称，项目编号，注明“投标文件”，并加盖投标人公章； （2）注明“于2021年11月25日15：00（北京时间）。之前不准启封”的字样。 |
| 10 | 评标办法：经评审的最低投标价法 |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间：递交投标文件截止之日15日前以书面形式提交招标代理人，由招标代理人组织统一答复。答复内容将在开发区网站公布由投标人自行查看，因投标人未及时查看网站造成投标失败由投标人自行承担责任。 |
| 12 | 招标代理服务费：本次招标代理服务费按照2002【1980】号文件计取，代理服务费，专家评审费（无票据提供）据实收取由中标人在领取中标通知书时一次性交至招标代理机构，清单和控制价编制费按照（2007）86 号文规定文件计取，与招标代理费一同递交。 |
| 13 | 1、请投标人接到本招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸（如有），如果投标人的投标文件有遗漏，责任自负。 2、招标代理机构将按本招标文件投标须知确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则视为放弃投标处理。 3、本次招标不接受联合体投标。 |
| 14 | 1、履约保证金中标价的2%，中标通知书发出后7日内以转账或保函的形式缴纳，逾期取消中标资格；缴纳账户号在领取中标通知书时另行通知。 2、履约保证金的退还：本项目验收合格后，15日内至业主处办理退还手续。 |
| 15 | 付款方式：工程竣工验收合格后支付合同价的70%，经审计结算后支付至结算价的97%，剩余3%作为质量保修金，质保期满后按实结清（无息） |
| 16 | 质保期：两年 |
| 17 | 投标供应商报价评审：投标报价不得超过最高投标限价（招标控制价），同时根据省住建厅（建市函〔2020〕1073 号文）要求，本项目投标报价低于招标控制价 90%的属于异常低价，按无效投标处理。投标供应商的报价应根据招标人提供的工程量清单审计价格自行填报投标总价，投标报价为最终报价。 投标报价低于招标控制价 90% 的，投标单位应当在投标文件中同时提供澄清、说明以及充足的证明材料并足以被评标委员会认可。以履约承诺、自有人员材料和机械等非实际履约的证明材料不予认可，否则由此造成的一切不良后果由投标人自行承担。评标委员会对异常低价投标人的合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。评标委员会认为其投标文件中的说明材料不充分的可要求投标人进行补充，但不能改变投标文件的实质性内容。投标人不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。 |
| 18 | 招标文件解释权归招标人所有。 |

注：招标文件前后不一致时以前附表为准。

投标须知

# 1. 工程概况

1.1 项目规模：见投标须知前附表。

1.2 本次招标规模及范围：见投标须知前附表。

2. 投标人条件

2.1 详见招标公告

2.2 项目经理资质要求：详见招标公告

3. 投标费用

投标人应承担其编制和递交投标文件以及投标过程中所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人或招标代理人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件

4.1 招标文件的组成及内容

4.1.1招标公告

4.1.2投标须知及投标须知前附表

4.1.3合同通用条款

4.1.4主要合同专用条款

4.1.5评标办法

4.1.6报价参考资料

4.1.7投标文件格式

本工程招标文件除上述内容外，招标人（或招标代理人）在招标期间发出的补遗书、澄清材料、招标文件修改和其他正式有效函件均为招标文件的有效组成部分。

4.2 场地勘察

4.2.1 投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，以便验明、核实或获取有关编制投标文件和签署本施工合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标人自行承担。

4.2.2 招标人准许投标人及其代表为了考察进入现场和有关场地。但对投标人及其代表由于现场考察而引起的人身伤亡和财产损失，以及任何其它的损失，不论何种原因造成，招标人不负任何责任。

4.3 招标文件的澄清

4.3.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

4.3.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.3.3 投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

4.4 招标文件的修改

4.4.1 招标人如需对招标文件进行修改，其修改内容、包括按本须知4.3条的招标答疑材料，在投标截止日期前3天通知所有投标人。

4.4.2 修改文件连同本须知4.3条发出的正式有效的书面函件将构成招标文件的组成部分，对投标人有约束力。投标人接到通知后应立即签字或以书面方式（包括传真）确认。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

4.5 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人（或招标代理人）提出，以便补齐。否则，责任自负。

4.6 投标人应认真阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编制投标文件，如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合,则投标单位自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知第11条有关规定处理。

4.7 投标人对招标人（或招标代理人）提供的招标文件所做的推论、解释和结论，招标人（或招标代理人）概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论、误解以及任何单位、人员对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5. 投标文件

# 5.1 投标文件的语言

投标文件及投标人和招标人（或招标代理人）之间的来往函电和文件，均应以汉语为主导语言。

# 5.2 符合性评审

本次招标采用资格后审的方式进行审查：企业法定代表人或其委托代理人必须到场参加开标会议，接受专家评委的审查和验证：

⑴、投标人法定代表人身份证，或其授权委托人身份证、授权委托书。

# 5.3 投标文件的组成

5.3.1投标人递交的投标文件应包含下列内容：

⑴、投标书文件。

⑵、授权委托书。

⑶、投标企业证明资料：

⑷、项目机构人员资料：（格式自拟）。

（5）承诺书

（6）、招标文件中要求提供的其它内容。

5.3.2 投标人应按招标文件的要求，正确填写投标书及投标书附件，本招标文件所列的文件格式或大纲除规定外，投标人必须全部使用并全部填写，但可以按同样格式加以扩展。

# 6. 投标价格

# 6.1 投标报价规则及参考依据

⑴、投标报价应包括完成招标文件所确定的采购的范围和采购所需的费用。

⑵、投标单位应根据本工程采购的需求，按招标文件要求进行报价。

# 6.2 投标人的投标报价应满足招标文件中项目的需求，按招标文件规定的范围所提供的报价。中标人自行解决交通、通信及生活等问题。

# 7. 投标文件的有效期

投标文件的有效期为投标截止日期后的60天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

# 8. 投标文件的份数和签署

8.1 投标人应按规定向招标人提供一式 肆 份投标文件，其中正本 壹 份，副本肆 份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

8.2 投标文件应用不退色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章。

8.3 投标文件的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成的，均须投标人在改动处盖章。否则，作无效标处理。

# 9. 投标保证金（本项目无须投标保证金）

# 10. 投标文件的密封与送达

10.1 投标文件的密封和标记

10.1.1 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，并在密封袋上明确注明“正本”或“副本”字样。

10.1.2 投标文件的密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。

10.2 提交投标文件截止期

投标人于投标须知前附表约定的时间前将投标文件报送达指定地点。

10.3 投标文件的修改与撤回

10.3.1在投标文件递交截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件，但须书面提出，并经法人授权委托人签署。

10.3.2 在投标截止时间以后递交的投标文件不得更改或撤回。

# 11. 开标与评标

11.1 投标人的下列人员应准时参加开标会议：企业法定代表人或其委托代理人。法定代表人应随带本人身份证，或委托代理人应携带身份证及授权委托书。

11.2 开标时应当对投标文件的密封、签署等情况进行检验，以确定符合性。

11.3只对符合要求的投标文件开标，开标由招标代理机构主持，邀请有关部门参加。

11.4 招标代理人负责做好开标的会议记录，存档备查。

11.5投标人的法定代表人或其授权的代理人未按时参加开标会议的视为自动弃权。投标文件未按本章第8、10条款规定执行的或投标文件出现下列情况之一的，作为无效投标文件处理：

⑴、投标文件未按规定标志、密封、盖章的。

⑵、投标文件未加盖投标人法人章、法定代表人印章的。

⑶、授权委托书无投标单位法人章、法定代表人印章或签字或非原件的。

⑷、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认的。

⑸、逾期送达的投标文件。

⑹、投标人递交两份以上内容不同的投标文件，或同一招标项目有两个（含两个）以上报价，且未书面声明哪一份有效或以哪个报价为准的。

（7）、未实质上响应招标文件要求的。

11.6 评标方法按本招标文件的有关规定进行综合评定。

11.7评标过程中评标委员会有权要求投标人澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但有关的澄清或者说明，不允许对报价或其它实质性内容进行更改。

11.8 中标通知书

招标人或招标代理人将评标结果公示后，向中标的投标人发出中标通知书。

11.9 合同订立

11.9.1 在收到中标通知书7日内，中标人应和招标人订立采购合同。

11.9.2 如中标人在接到中标通知书7日内未能与招标人签订合同，则招标人可宣布投标无效。

12. 不正当竞争与纪律监督

12.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿及采取其他不正当手段，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。

12.2 投标人在投标过程中严禁互相串通结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

12.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标或中标资格。

第三章  合同主要条款

施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工程质量

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：         总价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执  叁  份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：             。

地  址：             地  址：        。

邮政编码：             邮政编码：   。

法定代表人：                   法定代表人：             。

委托代理人：                   委托代理人：             。

电  话：           电  话：     。

传  真：           传  真：     。

电子信箱：                         电子信箱：   。

开户银行：           开户银行：   。

账  号：               账  号：     。

第二部分 通用合同条款

执行GF—2017—0201合同文本的通用条款（此处略，签订合同时按原文加入）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：执行通用条款

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：     ；

电子信箱：                  ；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：       ；

联系电话：                ；

电子信箱：                  ；

通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有关标准、工程规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款                      。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工3天前    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                       ；

承包人提供的文件的期限为：               ；

承包人提供的文件的数量为：2套          ；

承包人提供的文件的形式为：书面      ；

发包人审批承包人文件的期限：              。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：    。

承包人接收文件的地点：          ；

承包人指定的接收人为：  。

监理人接收文件的地点：    ；

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                         。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：             。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：              。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按竞争性谈判文件相应条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按竞争性谈判文件相应条款执行     。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：         ；

职    务： ；

联系电话：   ；

电子信箱：     ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：       场区内承包人自行解决      。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /          。

发包人是否提供支付担保：               /      。

发包人提供支付担保的形式：             /        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工图纸及相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：       4套                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    自行承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后二十日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：          书面           。

（6）承包人应履行的其他义务：                       。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目质量、安全、进度、文明施工、对内外协调等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  见补充条款                          。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权没收其履约保证金并解除合同 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权解除合同   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 执行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行补充条款       。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行补充条款             。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行补充条款               。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行补充条款             。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   所有工程             。

主体结构、关键性工作的范围：      /         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许            。

其他关于分包的约定：             /          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工日起至竣工验收合格后次日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      提供            。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承包范围内的所有内容。

关于监理人的监理权限：见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：           ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   工程质量要求达到合格标准    。

关于工程奖项的约定：                   /                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按规程和建设主管部门的规定及要求办理。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行合同通用条及《建设工程安全管理条例》和淮南市安全文明施工的有关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行合同通用条及《建设工程安全管理条例》和淮南市安全文明施工的有关规定，达到淮南市文明工地标准。 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行淮南市当地的要求。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  报送后10日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：报送后10日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  签约时填入   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  见补充条款           。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：         /                    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款；

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：执行通用条款。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无                   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   签约时填入   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：。

施工现场需要配备的试验设备：。

施工现场需要具备的其他试验条件：。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    执行通用条款  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。

11. 价格调整（不执行）。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价合同。

总价包含的风险范围：  /                。

风险费用的计算方法：  /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：与主体承包单位的施工交叉、工作协调，以及依据招标施工图及原主体施工图报价的内容、现场施工实际确需调整位置、数量的。

风险费用的计算方法：          /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        。

3、其他价格方式：               /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：           /                     。

预付款支付期限：             /                         。

预付款扣回的方式：           /                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /                   。

预付款担保的形式为：             /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   执行通用条款          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按进度进行       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   执行通用条款      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行相关规范、规定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人提交的节点报表后7日内 。

- 发包人支付进度款的期限：收到监理人审批的节点报表后14日内

（3）付款方式：详见招标文件

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不采用  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  执行通用条款     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      执行通用条款                         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：          。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：            。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              。

（1）单机无负荷试车费用由               承担；

（2）无负荷联动试车费用由               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格移交后之日。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28日内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算金额、增加表更金额、已支付金额、未付金额。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交符合要求的、完整的竣工结算资料后。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审计后28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工结算审计后56天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：竣工结算审计后56天内。

（2）发包人完成支付的期限：竣工结算审计后56天内。

15. 质保期与保修

15.2质保期

质保期的具体期限：      年；       年   月   日至      年   月   日              。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   3%            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：如无质量问题，质保期满一个月内无息退还剩余质量保修金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  符合国家相关规定                 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：            。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                              。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：           。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：             。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：               。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：               。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：          。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            。

选定争议评审员的期限：              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        。

其他事项的约定：            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向   淮南市     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   淮南市     人民法院起诉。

21. 补充条款（另议）。

合同格式附件

###### 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：     无     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为      年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅类内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

设备及电梯工程按国家及行业主管部门规定的年限，但最低不低于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质保期

工程质保期为           个月，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程质保期自单位工程验收合格之日起算。

质保期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   24小时  内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无               。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

# 第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表（一）符合性评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  | 签字盖章 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件规定 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 符合招标文件规定 |
|  | 资质要求 | 符合招标文件规定 |
|  | 项目经理 | 符合招标文件规定 |
|  | 信誉要求 | 符合招标文件规定 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 符合招标文件规定 |

（三）技术详细评审表

技术评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 详细评审标准 | 项目管理机构 | （1）项目经理资格 | 拟任项目项目经理符合本项目招标文件要求 |  |
|  |  |  | （2）其他主要人员 | 人员齐备、专业配套能满足工程实施要求。 |  |
|  |  | 施工组织设计 | （3）工程概况 | 描述是否准确 |  |
|  |  |  | *（4）主要施工方法 | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |  |
|  |  |  | （5）拟投入的主要物资计划 | 投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 |  |
|  |  |  | （6）拟投入的主要施工机械、设备计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间 合理、满足施工需要。 |  |
|  |  |  | （7）劳动力安排计划 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划。劳动力投入经济合理，满足施工需要。 |  |
|  |  |  | *（8）确保工程质量的技术组织措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |  |
|  |  |  | *（9）确保安全生产的技术组织措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 |  |
|  |  |  | *（10）确保工期的技术组织措施 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |  |
|  |  |  | *（11）确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |  |
|  |  |  | *（12）工程施工重点和难点及保证措施 | 是否正确（本条内容须与前附表要求对应） |  |
|  |  |  | （13）施工总平面布置图 | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |  |
|  |  |  | （14）施工组织设计整体 | 针对性、完整性符合要求。 |  |
|  |  |  | （15）其他 | 招标人根据具体项目自定 |  |
|  | 技术标是否合格 |  |
| 说明：1．采用定性方法，评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。 2．合格标准：上述各项标准中必须有9项以上通过，其中*（4）、*（8）、*（9）、*（10）、*（11）、*（12）项必须通过，否则为不合格。 3．评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式(必须法人授权委托人签字)按照评标委员会要求的时间提交评委会。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。如果发现有“串通投标、弄虚作假”等违法违规情形的，应当否决投标并及时向监管部门书面报告，记入黑名单，依法进行处罚。 |

- 商务评审表

| 4.2.2 | 商务标 详细评 审标准 | 投标报价 | 本项目有效投标报价为不超过招标控制价 2、评标基准价=（招标控制价）X（100%-下浮率）。 3、下浮率为开标现场抽取，由开标签到前三名投标单位分三次，每次从3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%）共11个数中抽取一个数，三次抽取数的平均值即为下浮率。 4、按有效投标报价和评标基准价的差值绝对值由低到高排序。 5、通过上述评审的投标报价与评标基准价的差值绝对值最低的为第一中标候选人。如果评审中出现资格后审、技术标、商务标任一项未通过的再从有效报价范围内按差值绝对值由低到高进行递补。 6、如果有两个及以上中标候选人的差值绝对值相同，按投标报价低的优先，若商务标报价也相同，通过现场摇号确定排名。投标人递交投标文件的顺序号为投标人编号，根据摇出编号的先后顺序确定排序。 7、所有计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| --- | --- | --- | --- |

注：资格后审资料审查表使用说明

1、评标专家根据评审标准判断每项评审内容是否合格。

2、以上资格后审材料须按照要求放在投标文件中，扫描件或复印件须加盖单位公章，否则，资格后审不合格。

3、如投标人的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书资质等级等相关主要内容。

4、建造师及项目管理班子其他成员有变更事项的（如延期，变更单位），请将变更内容材料的扫描件或复印件一并装订在投标文件中，并按要求加盖单位公章。

5、本次开标、评标过程中无需提供原件。

一、投标偏差的界定和评审

评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

二、投标文件有列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：

（一）投标文件未按招标文件规定要求加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（二）未按招标文件规定的格式填写、内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（四）投标文件商务标的工程量清单报价书封面相应位置未按投标文件格式加盖工程造价人员“执业章”的；

（五）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；

（六）投标文件未实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

（七）未提供符合招标文件要求的电子文件；

（八）投标工期超过建设工期或投标工期缩短超过合理幅度而又无充分理由说明或投标函中无明确投标工期的；

（九）工程质量标准不满足（达不到）招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的；

（十）不可竞争费用中有其中一项降低计费标准或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；

（十一）分包不符合《建筑法》和《招标投标法》等有关规定的。

（十二）法律法规规定的其他废标情形。

三、细微偏差

1、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认。其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

3、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求,评标委员会将予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标.

4、经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

四、投标文件计算错误的修正

（一）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额。

2、各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

3、工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

4 、投标人填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

5、 投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

6、投标文件中填写的建造师前后不一致时，以项目管理班子配备情况表填报的为准。

7、投标文件中填写的工程名称等有误时，以招标工程的实际内容为准。

（二） 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将不予退还，并不影响评标工作。

（三）按照招标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

五、投标文件的评审、比较和否决

（一）评标原则

遵循公平、公开、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，且投标报价与评标基准价的差值绝对值最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推。如果评审中出现资格后审、技术标、商务标任一项未通过的再从有效报价范围内按差值绝对值由低到高进行递补。最终推荐1-3名中标候选人。

（二）评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象（宣读投标人商务报价，确定投标报价有效范围，抽取在有效范围最低商务报价的投标人不少于三家进行评审），再进行初步评审（符合性评审和资格评审），然后进行详细评审（商务评审、技术评审）。

（三）确定评审对象

宣读所有投标人的商务报价，根据评标办法确定投标报价有效范围，取在有效范围内投标报价与评标基准价的差值绝对值最小的投标人（差值绝对值由小到大排顺序，依次确定评审对象（本次评审选取五家投标人）。

（四）初步评审

符合性评审和资格评审。

（五）详细评审

1.技术评审：施工组织设计和项目管理机构评审。

2.商务评审：工程量清单投标报价详细评审。

（六）推荐中标候选人：经初步评审、详细评审后，按投标报价与评标基准价的差值绝对值最低的为中标候选人。

注：

1、评标委员会将按照招标文件规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

2、 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并最终推荐1-3名中标候选人。

4、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

5、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标

第五章  工程量清单（另附）

第六章 图纸（另附）

# 第七章  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

投标人：                                          （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

日   期：       年      月     日

附件一

一、投标函

致：

1、根据已收到（项目编号：         ）               （项目名称）         的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件的投标须知、合同条件、技术规范及其他有关项目文件后，我方愿意按上述招标文件、合同条件、技术规范等有关项目文件的条件承包上述项目施工工作。

2、根据已收到的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，对本项目的报价为：（大写） 人民币       ，（小写） ¥          元； 。负责本工程的项目经理是           ，工期为     天，施工质量达到         ，投标有效期           。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方如能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、若我单位中标，我方愿按照招标文件要求向招标代理单位交纳招标代理服务费。

6、我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收履约保证金，若中标后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收履约保证金，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

7、一旦我方中标，我方保证按规定签定合同。

8、关于投标设计文件的知识产权，我方同意按招标文件的规定执行。

9、自愿全面接受招标文件内容的约束并按招标文件的规定承担一切不利后果和风险。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：       年     月    日

附件二（开标现场需另提供一份手持备查）

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

| 姓 | 名： | 性别： |
| --- | --- | --- |
| 年 | 龄： | 职务： |

系	 	（投标人单位名称）	的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖公章）

日	期： 	年 	月 	日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（项目名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代	理	人： 	（签字）	性别 ： 	年龄：

身份证号码： 	职务：

投	标	人： 	（盖章）

法定代表人或企业负责人： 	（签字或盖章）

授权委托日期：  年   月   日

附件三：施工组织设计（格式自拟）

按照招标文件第四章评标办法要求进行编制

##### 附件四：

### 信誉承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺不存在以下不良信用记录情形，如有弄虚作假我单位愿承担一切责任。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； 
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

投标人名称：                    （盖单位章）

法人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：年    月   日

##### 附件五、工程量清单报价书（格式及内容按现行最新规范执行）

##### 附件六、投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件七：招标文件要求的其他（格式自拟）

1、企业证明资料：包括投标人企业法人营业执照副本（复印件）、资质证书副本（复印件）、安全生产许可证或其他证明文件。

2、项目组成人员资料：

3、招标文件中要求提供的其它内容及投标人认为需要提供的内容。投标人应仔细阅读招标文件，保证各项资料提供齐全。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权委托人身份证复印件（正反面）